Pencerahan Hukum Hari Ini

Kamis, 14 Agustus 2025

DIPIDANA: PENGGUNA AGGARAN YANG MENGANGKAT PEJABAT DAN PANITIA YANG TIDAK KOMPETEN SERTA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA SEHINGGA MENYEBABKAN KERUGIAN NEGARA

Binton (Terdakwa) selaku PA dalam Proyek Pembangunan Steiger di Pantai Binasi Kec. Sorkam Barat Kab. Tapanuli Tengah T.A 2013 dinyatakan telah menyebabkan kerugian negara Rp. 1.467.416.365.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair yang salah satu unsur esensialnya “memperkaya diri sendiri atau orang lain/korporasi” sebagaimana Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, serta dakwaan Subsidair yang unsur esensialnya “menguntungkan diri sendiri atau orang lain/korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana” sebagaimana Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tipikor PN Medan menimbang Penetapan Pemenang Lelang tidak sesuai persyaratan dan penuh rekayasa. Di samping itu, dana hasil proyek mengalir ke pihak lain Rp. 1.004.000.000. Terdakwa juga mengangkat Pejabat dan Panitia yang tidak mempunyai kompetensi dan tanggung jawab sehingga menimbulkan banyak masalah dan akhirnya proyek yang dibangun ambruk dan tidak berfungsi.

Selain itu, Terdakwa tidak menguji dan meneliti kebenaran materiil serta lampiran dokumen proyek yang ditandatanganinya di mana perbuatan ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan termasuk Perbuatan Melawan Hukum. Terdakwa dikenai dakwaan Primair dan diputus 6 tahun penjara serta denda Rp. 200.000.000 yang apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 2 bulan.

Di tingkat Banding, Pengadilan Tipikor PT Medan  menimbang tidak ada fakta hukum yang menunjukkan pertambahan kekayaan Terdakwa melalui aliran dana proyek yang merupakan hasil pekerjaan Penyedia. Namun, ambruknya proyek yang dibangun Penyedia nyatanya merugikan keuangan negara karena terkait proses pengadaannya oleh Terdakwa dan pihak-pihak terkait sehingga harus dimintai pertanggungjawaban hukumnya.

Majelis Hakim kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tipikor PN Medan tersebut dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair dan menjatuhinya 3 tahun pidana penjara serta pidana denda Rp. 50.000.000 yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 bulan.

Pada November 2018, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang ditolak oleh Majelis Hakim Agung karena menimbang permohonan tidak berasalan menurut hukum dan tidak ada bukti baru (novum) serta Judex Facti Pengadilan Tipikor PT Medan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya.

→ Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019, 10 September 2019

Sumber: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/796285e519dcfcbe4cda6a9d3154aafa.html

Salam Pengadaan,

Ketua LBH Pengadaan Publik Indonesia

Fredrik J. Pinakunary & Nila Aulia